РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                       № 34/1                                                 х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 34/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежность предоставления  жилищно-коммунальных услуг поселению и качественное благоустройство населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения.

Задачи программы:

-стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры; повышение качества благоустройства поселения; совершенствование эстетического вида поселения; активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; повышение общего уровня благоустройства поселения, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

-эффективное управление многоквартирными домами;

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

-обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Муниципальная программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Долотинского сельского поселения , снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

В рамках политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере благоустройства.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.11.2013 № 68.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения». Данное мероприятие  не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств из-за невыполнения доходной части бюджета поселения.

Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения» выполнено на 100 %.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.1 «Ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»  выполнено на 100%.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Долотинского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 715,8 тыс. руб., израсходовано 626,1 тыс. руб. (87,4 %).

По подпрограмме 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» план – 508 тыс. руб. Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Прочее благоустройство Долотинского сельского поселения» израсходовано 74,2 тыс. руб., плановые значения – 102,8 тыс. руб. (72,1%).

По подпрограмме 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» план – 105,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 103,4 тыс. руб. (98,4 %).

Сведения об использовании бюджета поселения и на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение девяти  показателей (индикаторов).

По 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» увеличился на 5,0 % по сравнению с плановым и составил 19,0 %.

Показатель «Уровень обеспеченности населения качественным предоставлением услуг»  план- 80%, факт – 80%.

Показатель «доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» равен 40,0 %, при плановом показателе 90,0 %.

Фактический показатель «Озеленение» равен 1,5кв.м., при плановом – 1,5 кв.м..

Фактический показатель «Количество вывезенного мусора и грунта» равен 600,0 куб.м., при плановом – 600,0 куб.м.

Фактический показатель «Кол-во отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные» равен 10 шт., при плановом – 30 шт.

Фактический показатель «Содержание памятников и обелисков» равен 1шт., при плановом – 1шт

Фактический показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения» при плановом значении – 100%, факт -100%

Фактический показатель «Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания», план – 3ед., факт- 3 ед.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 30.01.2014 № 9 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

2. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 31.03.2014 № 22/2 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

3. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2014 № 43 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

4. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2014 № 159 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 19/5= 3,8

С2 80/80 = 1,0

С3 = 40/90=0,4

С4 = 1,5/1,5 = 1,0

С4.1 = 1,5/1,5=1,0

С4.2 = 600,0/600,0=1,0

С4.3 = 10/30=0,3

С4.4 = 1,0/1,0=1,0

С5 = 80,0/80,0=1,0

С5.1 = 3,0/3,0=1,0

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (3,8+1,0+0,4+1,0+1,0+1,0+0,3+1,0+1,0+1,0) / 12 х 100 % = 95,8 %

Так как значение показателя результативности Р равно 95,8 %, что больше 50 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 626,1 / 715,8 х 100 % = 87,4 %

Так как значение показателя результативности Р больше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 12,3 / 69,2 = 0,2

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Так как основное мероприятие муниципальной программы по софинансированию из областного бюджета и бюджета поселения не выполнено, по причине расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, не исполнившим свои обязательства, то информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского сельского поселения не представлена к настоящему отчету.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 19,0 | 5,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 5% связано с отсутствием капитального ремонта |
| 2. | Уровень обеспеченности населения качественным предоставлением услуг | процентов | - | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 90,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |
| 2.1. | Озеленение | 1000 Кв.м. | - | 1,5 | 1,5 | - |
| 2.2 | Кол-во вывезенного мусора и грунта | Куб. м. | - | 600,0 | 600,0 | - |
| 2.3 | Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | штук | - | 30,0 | 10,0 |  |
| 2.4 | Содержание памятников и обелисков | штук | - | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |
| 3.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.2 | Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания | единиц | - | 3,0 | 3,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | Освещение дворовых территорий, модернизация учета электроэнергии |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 715,8 | 626,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 715,8 | 626,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | всего | 508,0 | 448,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 508,0 | 448,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | всего | 476,5 | 416,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 476,5 | 416,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | всего | 31,5 | 31,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 31,5 | 31,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | всего | 102,8 | 74,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 102,8 | 74,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 102,8 | 74,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 102,8 | 74,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | всего | 105,0 | 104,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 105,0 | 104,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 105,0 | 104,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 105,0 | 104,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |