РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОЛОТИНСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017 № 38 х . Молаканский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2016год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2016год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Долотинского сельского поселения		Е.Н.Кудинова

Приложение
к постановлению
Администрации
Долотинского
сельского поселения
от 31.03.2016 № 38

Отчет о реализации муниципальной программы
Долотинского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2016 год

Раздел 1.
Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за отчетный год.

В рамках реализации приоритетных задач, направленных на повышение доступности жилья, в том числе по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в 2016 году достигнуты следующие результаты:
- предоставлен в безвозмездное срочное пользование многодетной семье 1 земельный участок для жилищного строительства;
- переселена 1 семья ( выплата выкупной стоимости)из многоквартирного аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

Раздел 2.
Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения».
Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:
Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено на 100%.
Основное мероприятие 2.1 «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения».
Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2016 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.
 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» в 2016 году.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является отсутствие потребности в проведении мероприятий программы.
Раздел 4.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»
в 2016д году.
Всего на финансирование муниципальной программы предусмотрено средств в сумме 797,1 тыс. руб., из них:
- областной бюджет 737,3 тыс. руб.;
- бюджет района 0,0тыс. руб.;
- бюджеты поселений 59,8 тыс. руб.
Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период 797,0 тыс. рублей – 99,9% от предусмотренных программой.
Процент софинансирования соблюден.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы за 2016 год.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой – нет
- «Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году» - 0
       - «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» - 0

    - «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» - 7,3 кв.м;

    - « Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым – 8.6

    - «Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым- 0

    - «Количество семей, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу и реконструкции» - 1 семья;

       - «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу и реконструкции » -0

- «Качество управления муниципальной программой» - 100 %;
Раздел 6.
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» в 2016 году

В рамках эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году были приняты следующие постановления:
от 19.02.2016 № 25 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;
от 31.03.2016 № 63/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;
от 27.11.2016 № 25 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;
от 28.12.2016 № 45 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

Раздел 7.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» в 2016 году

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Раздел 8.

Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования.

В 2016 году меры правового регулирования муниципальной программы не осуществлялись.

        Раздел 9.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Долотинского сельского поселения» в 2016 году

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» в 2017 году, в том числе:
в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным подлежащим сносу или реконструкции в связи с изменением средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, а также включением в муниципальную программу многоквартирных домов грозящих обрушению, потребует внесение соответствующих изменений в муниципальную программу.
Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» необходима актуализация показателей (индикаторов) и дальнейшая ее реализация.
Распоряжение от 14.12.2015 № 183 утвержден план реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» на 2016 год.
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жилье населения Долотинского сельского поселения» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ / п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. / измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному 2014	отчетный год
				план	факт

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»
1.	Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктуры	процент	0,0	0	0
2.	Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему	процент	0,0	0	0
3.	Удельный вес введенный общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	процент	0	0	0
Подпрограмма «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения»
1.1	Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв.м	0,0	20,0	0	Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.
1.2.	Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым	тыс. кв.м	64,3	20,0	0
1.3.	Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым	тыс. кв.м	0,0	20,0	0,0	Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.
1.4	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	32	1	1
1.5	Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв.м	51,26	0	0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2.1	Качество управления муниципальной программой	процент	-	0,0	0,0

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жилье населения Долотинского сельского поселения» за 2016 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2016 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы , / основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.) / предусмотренных		Фактические расходы / (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной / бюджетной / росписью

2	3	4	5		5
М.П. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»	всего	797,1	797,1		797,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	737,3	737,3		737,2
	бюджет района	0,0	0,0		0,0
	бюджеты поселений	59,8	59,8		59,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0
Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения»	всего	797,1	797,1		797,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	737,3	737,3		737,2
	бюджет района	0,0	0,0		0,0,
	бюджеты поселений	59,8	59,8		59,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0
О.М. 1.1. / «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	всего	797,1	797,1		797,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	737,3	737,3		737,2
	бюджет района	0,0	0,0		0,0
	бюджеты поселений	59,8	59,8		59,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего	0,0		0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0
	областной бюджет	0,0		0,0	0,0
	бюджет района	0,0		0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0		0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0
О.М. 2.1. / «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения»	всего	0,0		0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0
	областной бюджет	0,0		0,0	0,0
	бюджет района	0,0		0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0		0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0

Приложение № 3

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» з в 2016 году
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)			Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов бюджета района		Объем фактических расходов бюджета поселения
	областной бюджет	бюджет района	бюджет поселения	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%

Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	737,3	-	59,8	737,2	99,9	-	-	59,8	100
ВСЕГО:	737,3	-	59,8	737,2	99,9	-	-	59,8	100