РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2025 № 24

х.Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                             О.В.Борисова

Долотинского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 28.03.2025  № 24

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2024 год.

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 112 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия);

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Долотинского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Долотинского сельского поселения;

выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Долотинского сельского поселения;

проведены мероприятия по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автодороги в хуторе Молаканский.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме. Проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Долотинского сельского поселения;

выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Долотинского сельского поселения;

проведены мероприятия по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автодороги в хуторе Молаканский.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Долотинского сельского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения» выполнено в полном объеме:

- Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 29.12.2023 № 72.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление средств из Бюджета Красносулинского района, за счет которого осуществлялось финансирование программы, на основании соглашения о передачи полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета поселения составил 1321,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 26.12.2023 № 101 «О бюджете Долотинского сельского поселения на 2024  год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1321,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета района – 1321,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1321,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 0%.

Показатель 2 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» –0 человек.

Показатель 1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» - 0 км;

Показатель 1.2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Долотинского сельского поселения- 0%;

Показатель 1.3. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 0 км;

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, бюджета района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1321,6 тыс. рублей / 1321,6 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 0,2 тыс. рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | х | х | х |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Долотинского сельского поселения. | Проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Долотинского сельского поселения; выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Долотинского сельского поселения; проведены мероприятия по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автодороги в хуторе Молаканский. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Долотинского сельского поселения. | Проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Долотинского сельского поселения; выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Долотинского сельского поселения; проведены мероприятия по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автодороги в хуторе Молаканский. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | устойчивое функционирование транспортной системы Долотинского сельского поселения. | Проведены работы по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Долотинского сельского поселения. | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | х | х | х |  |  | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Долотинского сельского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения» | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | На сходах граждан проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2 | Специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова) | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Для обеспечения безопасности дорожного движения должны быть проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | Для обеспечения безопасности дорожного движения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | всего | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Долотинского сельского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | проценты | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | число погибших на 1 тыс. населения | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | - | - | - | - |
| 6 | Показатель 1.2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Долотинского сельского поселения | километров | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Показатель 1.3. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | километров |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории ,глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 0,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории ,глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 0,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории ,глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог не предусмотрено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории ,глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Заключено 8 договора на содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя обкос, очистку от мусора | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории ,глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | - | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Долотинского сельского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения | Специалист 1 категории ,глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории ,глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблюдению правил дорожного движения. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории ,глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 0,0 |