РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                                       № 37                             п. Пригородный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                                           Е.Н.Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 31.03.2017 № 37

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 89

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Долотинского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Долотинского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Долотинского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения.

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения»;

- Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году осуществлялась в соответствии планом реализации.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Долотинского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Долотинского сельского поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги за счет средств областного бюджета.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» в 2016 году реализация основных мероприятий муниципальной программы привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация дорожного движения»:

-были установлены дорожные знаки;

-была обновлена дорожная разметка;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

По основному мероприятию 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»:

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Раздел 3.Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 1349,9 тыс. руб., израсходовано 547,7 тыс. руб. (40,5%); в том числе за счет средств областного бюджета план – 94,9 тыс. руб., израсходовано – 94,7 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 1254,4 тыс. руб., израсходовано – 442,8 тыс. руб. (35,3 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» план – 1052,3 тыс. руб., фактически расходовано – 547,7 тыс. руб. (52,0 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 94,9 тыс. руб., израсходовано – 94,9тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» план составляет 297,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 3 показателям (индикаторам) (№ 1.1, 2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) (№ 1) исполнен с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Таблице № 1

Раздел 5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем не вносились изменения в муниципальную программу Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 4 целевых показателей своих плановых значений достигли 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-0

Целевого показателя 1.1-0

Целевого показателя 2.1-1

Целевого показателя 2.2-1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна 0,5:4=0,12. Это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:4=0,75, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 3:4=0,75

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз=476,1:1057,4=0,45

  - Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 0,75:0,45=1,66

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр=0,12*0,5+0,75*0,3+1,66*0,2=0,61

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, но не в полном объеме, что свидетельствует о низкой эффективности реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Долотинского сельского поселения.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 92,0 | 92,0 | 92,0 | своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров, построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4,2 | 5,9 | 5,9 |  |
| Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 1349,9 | 1349,3 | 547,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1254,4 | 1254,4 | 452,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | всего | 1052,3 | 1052,3 | 547,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 957,4 | 957,4 | 445,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1052,3 | 892,0 | 310,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 94,9 | 115,7 | 115,7 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 957,4 | 957,4 | 957,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | всего | 297,0 | 297,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 297,0 | 297,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 297,0 | 297,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 297,0 | 297,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Таблица 3

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2016 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета района | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 94,9 | - | 7,7 | 94,9 | 100 | - | - | 7,7 | 100 |
| ВСЕГО: | 94,9 | - | 7,7 | 94,9 | 100 | - | - | 7,7 | 100 |
|  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Долотинского сельского поселения, соглашениями |

Таблица 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | X | X | X | 1349,3 | 1349,3 | 547,7 |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, ямочный ремонт). | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1052,3 | 1052,3 | 452,8 |  | 599,5 тыс. руб., оплата работ производилась «по факту», на основании актов выполненных работ |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Исполнены договор-подряда на выполнение работ по содержанию дорог: очистка от снега дорог, обкос обочин, ямочный ремонт, расчистка дорог от мусора, грязи и посторонних предметов. Исполнен контракт № 2 от 12.05.2016г. на работы по содержанию дорог за счет областных денег. | X | 30.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | X | X | X | 297,0 | 297,0 | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Х | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 297,0 | 297,0 | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Х | 01.01.2016 | 30.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Х | X | 30.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1349,3 | 1349,3 | 452,8 |  | 599,5 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Долотинского сельского поселения – Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. |  |  |  | 1349,3 | 1349,3 | 452,8 |  | 599,5 тыс. руб. |